Риски

| Риск | Влияние | Вероятность | Решение | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плохая коммуникация | Высокое | Высокая | Регулярные встречи и назначение ответственных | Организационный |
| Неправильная оценка сроков | Высокое | Средняя | Распределять задачи по приоритету, отслеживать выполнение | Организационный |
| Нехватка времени на тестирование | Среднее | Высокая | Закладывать время на проверку в план | Организационный |
| Смена участников проекта | Высокое | Низкая | Документировать все процессы, передавать дела | Организационный |
| Отсутствие обратной связи от заказчика | Высокое | Средняя | Регулярные демонстрации промежуточных результатов | Организационный |
| Отсутствие контроля за выполнением задач | Среднее | Средняя | Проводить регулярные проверки | Организационный |
| Изменение требований | Среднее | Высокая | Провести анализ требований до начала, согласовывать изменения | Риск требований |
| Неясные формулировки в задании | Среднее | Средняя | Уточнять термины, задавать вопросы | Риск требований |
| Противоречивые требования | Среднее | Средняя | Выявлять и согласовывать на ранних этапах | Риск требований |
| Невозможность масштабирования | Высокое | Низкая | Изначально проектировать архитектуру с учётом расширения | Архитектурный |
| Несовместимость интерфейсов | Высокое | Высокая | Разработать единую дизайн-систему для всех платформ | Архитектурный |
| Неудачный выбор архитектурного решения | Высокое | Средняя | Прототипировать ключевые решения до основной разработки | Архитектурный |
| Риск потери данных | Высокое | Средняя | Регулярное резервное копирование | Технический |
| Перегрузка сервера | Среднее | Высокая | Оптимизировать нагрузку | Технический |
| Отсутствие интернета | Высокое | Средняя | Иметь резервный канал связи | Внешний |